**Vedlegg 2 SLA, budsjett Webløsning og veiledningsdag**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivitet** | **Når gjennomføres** | **Tid/kostnad** |
|  |  |  |
| **Webløsning.**   * Etablere detaljert kravspesifikasjon (min4 timer) * Lete og kontakt med 3 tilbydere (4 timer) * Dialog/møte med tilbydere (8 timer) * Oppsummering/anbefaling (4 timer) | Før 9/3 | 20 timer a 750 kr.  15 000 kr eks mva. |
| * Følge opp ev. utvikling ift. leveranse fra valgt tilbyder (avhengig av løsning). | Ila. 2015 etter behov, godkjennes i NfN styre. | Budsjett ift NfN styre. |
|  |  |  |
| **Veiledningsdag.**   * Opplegg inkl fasiliteter (2 timer) * Kalle inn purre (2 timer) * Gjennomføre (8 timer) * Oppfølging/etterarbeid (4 timer) |  | 16 timer a 750 kr  12 000 kr eks mva. |
|  |  |  |
| **Andre møtevirksomheter**   * Temamøte * Fokusmøter | Etter behov | Budsjett etter behov. |
|  |  |  |